# Store Nova 插件公共发布操作手册

适用于 ChatGPT 和 Codex 公共插件目录提交

本文档用于把当前 Store Nova 插件从本地 Marketplace 安装状态推进到 OpenAI 公共插件目录。核心结论是：本地安装验证已经完成，但公共发布必须依次完成开发者身份验证、生产 MCP 上线、提交材料准备、平台审核和批准后发布；任何本地 fixture、127.0.0.1 地址或演示账号都不能作为生产上线证据。

# 一 当前状态

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本地 Marketplace | 通过 | merchant-marketing@merchant-local 已安装并启用 |
| 插件结构校验 | 通过 | Manifest、技能包和 MCP Bridge 文件校验通过 |
| MCP 工具契约 | 通过 | 运行态发现 131 个工具，无缺失、重复或禁止工具 |
| 公共提交资格 | 待完成 | OpenAI Platform 开发者或企业身份尚需本人验证 |
| 生产 MCP | 阻断 | 必须提供稳定公网 HTTPS 地址和真实鉴权 |
| 生产发布门禁 | 阻断 | 支付、六平台 OAuth、对象存储、扫描器、告警及发布证据未齐 |

# 二 账号与身份验证

1. 登录 OpenAI Platform：https://platform.openai.com/login

2. 打开组织设置：https://platform.openai.com/settings/organization/general

3. 在验证区域选择个人或商业身份，并由账号本人提交真实资料。

4. 打开角色设置，确认提交者拥有 Apps Management Write 权限。组织所有者通常默认具备该权限。

5. 身份验证可能要求证件、企业材料、自拍或 MFA，必须由本人完成，不能由自动化代理代填、代签或绕过。

# 三 账单与费用

ChatGPT 订阅、OpenAI API 账单和插件自有服务费用相互独立。当前插件业务模型通过已配置的模型中转链路调用，不使用 Codex token。OpenAI Platform 当前显示免费试用余额为 0 美元，且没有已确认的付款方式。

仅为了提交插件，不应擅自绑定个人信用卡或开启自动充值。只有明确使用付费 OpenAI API 时，才需要配置 API 付款方式。

账单页面：https://platform.openai.com/settings/organization/billing/overview

使用限制页面：https://platform.openai.com/settings/organization/limits

# 四 生产 MCP 上线要求

公共提交必须使用稳定的公网 HTTPS MCP 地址，例如 https://merchant.example.com/mcp。禁止提交以下地址：

http://127.0.0.1:<任意本地端口>

http://127.0.0.1:8787

http://localhost:xxxx

任何 fixture 或临时隧道地址

生产 MCP 必须满足以下要求：

有效 HTTPS 证书和稳定公网域名

支持 tools/list 与 tools/call

真实 Bearer 或 OIDC 身份鉴权

服务端强制租户隔离和数据库 RLS

关闭 MERCHANT_ALLOW_FIXTURE_FALLBACK

保留请求、错误、用量、成本和审计证据

生产写操作经过权限校验、幂等控制和人工确认

# 五 生产配置清单

MERCHANT_MCP_BASE_URL 与 MERCHANT_MCP_TOKEN

非示例 PRODUCTION_CONFIG_PATH

京东 淘宝 天猫 拼多多 小红书 抖音六平台 OAuth

真实支付 Provider 商户号 回调验签 查询 对账和退款配置

生产对象存储 KMS 与非 fixture 扫描器

生产告警 Webhook 和 Secret

五模态模型中转 canary 的 usage cost error 证据

ChatGPT 或 Codex App 宿主错误恢复证据

不可变发布版本 镜像 digest 迁移版本与发布证据

# 六 插件提交表单

完成身份验证和生产 MCP 后，打开：https://platform.openai.com/plugins

点击创建插件，选择 With MCP，并准备以下材料：

插件名称 Store Nova Merchant Marketing

短描述 长描述 Logo 分类和官方网站

支持 URL 隐私政策 URL 服务条款 URL

公网 MCP 地址 鉴权方式和测试账号说明

准确的工具注解 readOnlyHint openWorldHint destructiveHint

Starter prompts

五个正向测试用例和三个负向测试用例

国家和地区可用性

初次发布说明 已知限制和测试环境说明

# 七 提交与发布流程

1. 在提交门户创建插件草稿。

2. 填写目录信息 MCP 信息 技能 提示词 测试用例和可用地区。

3. 运行平台 MCP 扫描并修复所有错误。

4. 复核政策声明并点击 Submit for Review。

5. 等待 OpenAI 审核，并按反馈提交新版本。

6. 审核批准后，由开发者在门户点击 Publish。

7. 发布后验证插件已出现在 ChatGPT 和 Codex 公共目录。

提交审核不等于立即上线。只有审核通过并执行 Publish 后，插件才会进入公共目录。

# 八 发布前验收命令

npm run typecheck

npm run release:metadata:validate

npm run dev:doctor:production

npm run infra:launch-preflight

npm run test:browser:all

# 九 上线判定

只有生产 doctor、基础设施预检、真实 MCP 扫描、桌面浏览器验收和 OpenAI 审核全部通过，才可以判定公共发布成功。本地 Marketplace 安装、静态代码存在、fixture 200 响应或创建草稿均不能代替公共上线证据。

# 十 官方入口

插件提交门户：https://platform.openai.com/plugins

官方提交指南：https://developers.openai.com/plugins/deploy/submission

组织设置：https://platform.openai.com/settings/organization/general

API 账单说明：https://help.openai.com/en/articles/9039756